贵州省水污染防治资金转移支付

2024年度绩效自评报告

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）中央下达水污染防治资金预算和绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达2024年水污染防治资金预算的通知》（财资环〔2023〕111号）《财政部关于下达2024年水污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2024〕62号），分别下达贵州省2024年度水污染防治资金预算54167万元和20819万元，合计74986万元，同步下达区域绩效目标。总体目标：2024年全省国控断面水质达到或好于Ⅲ类水体比例98.3%，无劣V类水体；县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例为100%。地下水环境质量考核目标达到国家下达目标要求。

## （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据中央水污染防治项目储备库情况，择优确定支持项目46个，按程序审定后，于2024年2月8日印发《省财政厅关于下达2024年中央水污染防治资金预算（第一批）的通知》（黔财资环〔2024〕12号），分解下达预算资金54167万元；于2024年8月22日印发《省财政厅 省生态环境厅关于下达2024年中央水污染防治资金预算（第二批）的通知》（黔财资环〔2024〕77号），分解下达预算资金20819万元。2024年共分解下达74986万元。水污染防治资金至项目所在市（州）财政，同步下达项目绩效目标表。具体分配情况如下：

单位：万元

| 序号 | 市（州） | 县（区） | 中央资金 | 地方资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州省 | 省本级 | 1051.8 | 117.044 |
| 2 | 贵阳市 | 市本级、白云区、花溪区、修文县 | 9375 | 2115.67 |
| 3 | 遵义市 | 播州区、汇川区、湄潭县、正安县 | 7185 | 2831.05 |
| 4 | 六盘水市 | 市本级、六枝特区、水城县、钟山区 | 8179 | 3507.9 |
| 5 | 安顺市 | 平坝区、西秀区、镇宁县 | 7838 | 2083.13 |
| 6 | 毕节市 | 市本级、赫章县 | 9918 | 2678.13 |
| 7 | 铜仁市 | 市本级、江口县、松桃县 | 5943 | 2086.77 |
| 8 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县、从江县、凯里市、黎平县、三穗县 | 8163 | 2437.76 |
| 9 | 黔南布依族苗族自治州 | 州本级、都匀市、福泉市、贵定县、荔波县、罗甸县、平塘县 | 9329.2 | 3605.13 |
| 10 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市、普安县、望谟县 | 8004 | 7361.61 |
| 合计 |  |  | 74986 | 28824.19 |

# 二、绩效情况分析

## （一）总体绩效目标完成情况

全省水环境质量总体保持优良。119个地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例占99.2%；23个主要河流出境断面全部达到Ⅲ类及以上水质类别；集中式饮用水源地水质优良，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率稳定保持100%；地下水管理质量考核达到国家目标要求。

## （二）绩效指标完成情况

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①集中式饮用水水源地整治数量≥16个，已开工的集中式饮用水水源地整治数量18个；

②新增污染负荷COD削减量993.8吨/年， 已完成新增COD削减量390.06吨/年；

③新增污染负荷氨氮削减量109.1吨/年，已完成新增氨氮削减量77.04吨/年；

④新增污染负荷总磷削减数量12.7吨/年，已完成新增总磷削减量7.44吨/年；

⑤重要生态空间内新增污水处理能力≥680吨/天，已完成重要生态空间内新增污水处理能力421.62吨/天；

⑥新增开展地下水污染风险管控或修复项目数量≥7个，已开展地下水污染风险管控或修复项目数量11个；

⑦新增湿地恢复面积≥0.067平方公里，已完成新增湿地恢复面积0.078平方公里；

⑧新增河湖生态缓冲带修复面积≥0.09平方公里，已完成新增河湖生态缓冲带修复面积0.086平方公里；

⑨跨省横向生态保护补偿机制数量≥1个，实际完成2个，云贵川三省签署《第二轮赤水河流域横向生态补偿协议》，与重庆市签署《乌江流域渝黔横向生态保护补偿协议》。

（2）质量指标

项目验收合格率100%。截至目前，已竣工验收项目1个，验收合格，验收合格率为100%。

（3）时效指标

①项目开工率100%，实际46个项目已开工25个，开工率54.35%。

②项目完工率≥25%，截至目前，正安县页岩气开采区（正安经济开发区）地下水环境状况调查评估与风险防范已竣工验收，福泉市高车水库、陡河水库集中式饮用水水源地保护区生态修复工程已建成投运，完工率为4.35%，其余项目正按时序推进。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）生态效益

①地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到国家下达的年度目标值。实际完成情况：2024年，全省水环境质量总体保持优良，119个地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例占99.2%，23个主要河流出境断面全部达到Ⅲ类及以上水质类别。

②地表水劣V类水体降低比例达到国家下达的年度目标值。实际完成情况：2024年无劣V类水体。

③县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到国家下达的年度目标值。实际完成情况：集中式饮用水源地水质优良，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。

④地下水国控点位V类比例达到国家下达的年度目标值。2024年的地下水国考点区域点位水质恶化点位数0个，达到国家目标要求。

### 3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度要求为群众满意度≥90%。已完工项目服务对象满意度指标大于等于90%，根据已完工项目指标自评，完成国家指标。

# 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评结果，拟通过以下措施，强化绩效自评结果的应用：一是拟公开自评结果，利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标，并将绩效自评结果在厅门户网站公开，接受社会监督，从而完善项目自评机制。二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据。三是及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按既定要求完成，及时发挥财政资金效能。

# 四、其他需要说明的问题

无。

五、附表

贵州省水污染防治资金转移支付区域（项目）绩效目标自评

| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州省水污染防治资金转移支付区域（项目）绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年水污染防治资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 贵州省财政厅、贵州省生态环境厅 | 资金使用单位 |  | 各级生态环境部门 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 74986 |  | 12496.10 |  | 16.66% |
|  |  |  | 地方财政资金 | 28674.194 |  | 0 |  | 0% |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及水污染防治资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据中央项目储备库建设情况，择优确定支持项目，报厅党委研究审议并征求生态环境部意见后，会商省财政厅下达资金预算。 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 按照预算法及其实施条例，第一批资金于2024年2月8日分解下达，第二批资金于2024年8月22日分解下达。 |  | 预算下达不及时，进一步加强项目储备库建设，提升项目入库数量和质量，提高项目提级论证通过率，按照生态环境部要求，做好项目审核和入库工作，提高项目分配效率，及时分解下达预算资金。 |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 下达预算时同步下达绩效目标，并组织开展现场督察、重点绩效评价（监控） |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 落实生态环境领域财政事权和支出责任，压实地方责任，引导地方加大生态环境保护投入力度，明确申报中央生态环境资金项目配套比例和金额。 |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年全省国控断面水质达到或好于Ⅲ类水体比例98.3%，无劣V类水体；县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例为100%。地下水环境质量考核目标达到国家下达目标要求。 |  |  | 全省水环境质量总体保持优良。119个地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例占99.2%；23个主要河流出境断面全部达到Ⅲ类及以上水质类别；集中式饮用水源地水质优良，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率稳定保持100%；地下水管理质量考核达到国家目标要求。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水源地整治数量(个) | ≥16 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 新增污染负荷COD削减量(吨/年) | 993.8 | 新增COD削减量390.06吨/年 |  |  |  |
|  |  |  | 新增污染负荷氨氮削减量(吨/年) | 109.1 | 新增氨氮削减量77.04吨/年 |  |  |  |
|  |  |  | 新增污染负荷总磷削减数量(吨/年) | 12.7 | 新增总磷削减量7.44吨/年 |  |  |  |
|  |  |  | 重要生态空间内新增污水处理能力(吨/天) | ≥680 | 重要生态空间内新增污水处理能力421.62吨/天 |  |  |  |
|  |  |  | 新增开展地下水污染风险管控或修复项目数量(个） | ≥7 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 新增湿地恢复面积(平方公里) | ≥0.067 | 实际完成0.07862平方公里 |  |  |  |
|  |  |  | 新增河湖生态缓冲带修复面积(平方公里) | ≥0.09 | 实际完成0.0857平方公里 |  |  |  |
|  |  |  | 跨省横向生态保护补偿机制数量（个） | ≥1 | 2（云贵川三省签署《第二轮赤水河流域横向生态补偿协议》，与重庆市签署《乌江流域渝黔横向生态保护补偿协议》） |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工率 | 100% | 54.35% |  | 未完成原因：一是提级论证通过率低，影响开工；二是部分项目前期工作耗时长；三是部分项目前期工作不充分，需要调整建设内容，延迟开工时间。改进措施：切实提高项目提级论证通过率，督促地方加快项目推进力度，及时跟踪调度。定期调度、通报项目进展情况，及时解决存在的问题和困难。 |  |
|  |  |  | 完工率 | ≥25% | 4.35% |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 地表水水质优良(达到或优于III类)水体比例 | 达到国家下达目标要求 | 2024年全省水环境质量总体保持优良，119个地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例占99.2%，23个主要河流出境断面全部达到Ⅲ类及以上水质类别。 |  |  |  |
|  |  |  | 地表水水质劣V类水体比例 | 达到国家下达目标要求 | 无劣V类水体 |  |  |  |
|  |  |  | 县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例 | 达到国家下达目标要求 | 县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例达100% |  |  |  |
|  |  |  | 地下水环境质量考核目标达标情况 | 达到国家下达目标要求 | 地下水国考点区域水质恶化点位数0，达到年度目标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |  |  |  |
| 说明：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |