贵州省土壤污染防治资金转移支付

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达土壤污染防治资金转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达2024年度土壤污染防治资金预算的通知》（财资环〔2023〕112号）《财政部关于下达2024年土壤污染防治资金（第二批）预算的通知》（财资环〔2024〕63号），中央下达贵州省2024年土壤污染防治转移支付资金21454万元，并同步下达2024年度区域绩效目标。

总体目标：1.强化土壤污染源头管控；2.推进历史遗留废渣治理；3.酸性废水排查治理；4.推进解决一批历史遗留污染问题。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据中央土壤污染防治项目储备库建设情况，择优确定支持项目24个，经生态环境部同意后，会同贵州省财政厅下发了《省财政厅关于提前下达2024年中央土壤污染防治资金预算的通知》（黔财资环〔2023〕78号）《省财政厅关于下达2024年中央土壤污染防治资金（第二批）预算的通知》（黔财资环〔2024〕67号）将2024年中央预算资金21454万元分解下达至项目所在省本级、相关市（州）财政，同步分解下达了项目绩效目标表。具体分配情况如下：

单位：万元

| 序号 | 市（州） | 县（区） | 预算下达金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州省 | 省本级 | 3039.00 |
| 2 | 贵阳市 | 市本级 | 2080.00 |
| 3 | 六盘水市 | 市本级 | 1861.00 |
| 4 | 遵义市 | 市本级 | 518.00 |
| 5 | 安顺市 | 市本级 | 1081.00 |
| 6 | 毕节市 | 市本级 | 4820.00 |
| 7 | 铜仁市 | 市本级 | 3988.00 |
| 8 | 黔西南布依族苗族自治州 | 州本级 | 00.00 |
| 9 | 黔东南苗族侗族自治州 | 市本级 | 2536.00 |
| 10 | 黔南布依族苗族自治州 | 市本级 | 1531.00 |
| 合计 |  |  | 21454.00 |

二、绩效情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

通过实施土壤污染防治项目，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障。截至2024年底，681块“一住两公”地块落实土壤污染状况调查等措施，重点建设用地安全利用得到有效保障；更新发布2批次《贵州省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》，截至2024年底，全省纳入名录管理地块28块，累计移出名录地块64块，其中2024年移出7块；“十四五”期间累计完成污染地块修复治理34块；2021年以来累计争取中央土壤污染防治专项资金8.9亿元，其中安排约7.1亿元启动实施历史遗留废渣、酸性废水排查治理项目88个；截至2024年，全省累计完成历史遗留废渣、污染底泥、酸性废水治理项目约160个，治理面积约7330亩，治理废渣约6065万吨，治理酸性废水约536万立方米，治理污染河道50千米，原位封存铅、锌、汞、饼、铊等重金属量约73万吨，保护废渣废水污染源周边及下游耕地约40.5万亩；初步截断废渣中的重金属污染物持续进入周边环境的途径，解决了一批铅锌、汞、锰、锑等重金属历史遗留废渣环境风险问题，为实现人民群众“吃得放心、住得安心”打下坚实基础。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

①计划开展土壤污染监测点位数≥510个，实际已完成522个；

②计划开展土壤污染调查、评估面积（亩）≥480，实际完成489.03亩；

③计划开展建设用地风险管控，治理修复地块数（块）≥4，实际完成4块；

④计划开展土壤污染源头防控项目数量（个）≥11，实际完成18个；

⑤计划开展土壤污染源治理数量≥18，实际完成18个。

（2）质量指标

①建设用地、农用地管控或修复项目效果评估通过率100%。

②项目验收合格率100%，截至目前，已竣工验收项目9个，项目验收合格率100%。

（3）时效指标

①支持24个项目，已开工18个，项目开工率75.00%。

②支持24个项目，已完工10个，项目完工率41.67%。

2.效益指标完成情况

①消除土壤污染风险隐患。通过实施污染治理项目，有效降低重金属对当地环境的污染负荷，改善土壤、地表水环境质量，降低了土壤污染风险隐患。

②计划保护污染源周边耕地面积≥3100亩，已完成3316亩。

3.满意度指标完成情况

2024年土壤污染防治资金项目实施过程中，未收到投诉，举报等反馈，群众满意度≥90%。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 针对绩效自评结果，拟通过以下措施，强化绩效自评结果的运用：一是拟公开自评结果，利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标，并将绩效自评结果在厅门户网站公开，接受社会监督，从而完善项目自评机制；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据；三是及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按既定要求完成，及时发挥财政资金效能。

## 四、其他需要说明的问题

- 无。

- 五、附表

- 附表:贵州省土壤污染防治资金转移支付区域（项目）绩效自评表

附表

| 贵州省土壤污染防治资金转移支付区域（项目）绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年土壤污染防治资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 贵州省财政厅、贵州省生态环境厅 | 资金使用单位 |  | 各级生态环境部门 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 21454 |  | 8397.50272 |  | 39.14% |
|  |  |  | 地方财政资金 | 3600.38 |  | 0 |  | 0% |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 收到土壤污染防治资金后，根据《土壤污染防治资金管理办法》，围绕国家和省生态环境保护重大规划、计划和打好污染防治攻坚战核心任务，按照“资金跟着项目走，突出重点、改善民生”的原则，厅相关业务处（室）研究提出项目细化和资金分配建议，报厅党委研究审议并经省人民政府同意后，按程序会商省财政厅下达资金预算。 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 按照预算法及其实施条例，第一批资金于2023年12月8日分解下达，第二批资金于2024年7月26日分解下达。 |  | 第一批在30天内分解下达；第二批未在30天内分解下达。针对预算下达不及时，进一步加强项目储备库建设，提升项目入库数量和质量，提高项目提级论证通过率，按照生态环境部要求，做好项目审核和入库工作，提高项目分配效率，及时分解下达预算资金。 |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 下达预算时同步下达绩效目标，并组织开展现场督察、重点绩效评价（监控） |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 落实生态环境领域财政事权和支出责任，压实地方责任，引导地方加大生态环境保护投入力度，明确申报中央生态环境资金项目配套比例和金额。 |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 强化土壤污染源头管控，推进历史遗留废渣、酸性废水排查治理，解决一批历史遗留污染问题。 |  |  | 2024年开展土壤污染监测点位数522个；开展土壤污染调查、评估面积489.03亩；开展建设用地风险管控，治理修复地块数4块；开展土壤污染源头防控项目数量18个；开展土壤污染源治理数量18个，解决一批历史遗留污染问题。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展土壤污染监测点位数（个） | ≥510 | 522 |  |  |  |
|  |  |  | 开展土壤污染调查、评估面积（亩） | ≥480 | 489.03 |  |  |  |
|  |  |  | 开展建设用地风险管控，治理修复地块数（块） | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展土壤污染源头防控项目数量（个） | 11 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 开展土壤污染源治理数量（个） | 18 | 18 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建设用地、农用地管控或修复项目效果评估通过率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工率 | 100% | 75.00% |  | 按项目时序推进。加强资金项目调度，督促项目按计划开工建设。 |  |
|  |  |  | 完工率 | ≥20% | 41.67% |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 土壤污染风险隐患 | 基本 消除 | 通过实施污染治理项目，有效降低重金属对当地环境的污染负荷，改善土壤、地表水环境质量，降低了土壤污染风险隐患。 |  |  |  |
|  |  |  | 保护污染源周边耕地面积（亩） | ≥3100 | 3316 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |  |  |  |
| 说明：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |