贵州省农村环境整治资金转移支付

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达农村环境整治资金转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达2024年度农村环境整治资金预算的通知》（财资环〔2023〕114号），《财政部关于下达2024年农村环境整治资金（第二批）预算的通知》（财资环〔2024〕64号），中央下达贵州省2024年农村环境整治转移支付资金4392万元，并同步下达2024年度区域绩效目标。

总体目标：改善农村生态环境，提高村民居住环境。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据中央农村环境整治项目储备库建设情况，择优确定支持项目3个，经生态环境部同意后，会同贵州省财政厅分两批下发《省财政厅关于提前下达2024年中央农村环境整治资金预算的通知》（黔财资环〔2023〕76号）《省财政厅省生态环境厅关于下达2024年中央农村环境整治资金预算（第二批）的通知》（黔财资环〔2024〕66号），将2024年中央预算资金4392.00万元分解下达至项目所在相关市（州）财政，同步分解下达了项目绩效目标表。具体分配情况如下：

单位：万元

| 序号 | 市（州） | 县（区） | 预算下达金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省本级 | 省本级 | 0.00 |
| 2 | 贵阳市 | 市本级 | 0.00 |
| 3 | 遵义市 | 市本级 | 2006.00 |
| 4 | 安顺市 | 市本级 | 0.00 |
| 5 | 黔南州 | 州本级 | 0.00 |
| 6 | 黔东南州 | 州本级 | 600.00 |
| 7 | 毕节市 | 市本级 | 0.00 |
| 8 | 铜仁市 | 市本级 | 1786.00 |
| 9 | 黔西南州 | 州本级 | 0.00 |
| 合计 |  |  | 4392.00 |

二、绩效情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2024年，为有序推进我省农村生活污水治理管控工作，我厅坚持问题导向、目标导向，既尽力而为、又量力而行，采取一系列措施有序推进农村生活污水治理管控工作。一是及时分解下达年度任务，印发《贵州省生态环境厅关于下达2024年全省农村环境整治任务的通知》，分解年度工作任务，有序推进农村生活污水治理管控。二是积极探索农村生活污水处理与资源化利用。认真贯彻《贵州省农村生活污水资源化利用指南（试行）》《贵州省生态环境厅关于开展农村生活污水处理与资源化利用试点的通知》，充分利用我省农村人口居住分散、环境容量较大的特征条件，印发《贵州省2024年度农村生活污水治理管控工作方案》，因地制宜开展农村生活污水治理管控，尽可能节省资金，减轻财政压力。三是积极争取项目资金支持。抢抓新国发2号文件战略机遇，指导市（州）加强农村环境整治和农村生活污水治理等项目编报，争取更多优质项目入选中央项目库，争取更多资金支持。2022年至今，已争取到中央农村环境整治资金2.99亿元和省级农村生活污水治理资金12亿元，支持各地开展农村环境整治和农村生活污水治理。四是强化调度督导。建立农村生活污水治理管控工作台账，明确责任单位和完成时限，压实责任，确保工作落细落实。2024年，厅分管领导带队到贵阳市、黔南州、黔东南州、毕节市等地开展农村环境整治专题调研，督促指导推进2024年工作任务。截至2024年12月底，全省已累计完成农村生活污水治理管控行政村7636个，56条国家监管黑臭水体已累计完成49条，农村生活污水治理（管控）率55.8%。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

①支持完成环境整治的行政村数量≥40个，支持完成环境整治的行政村数量40个，实际计划实施40个行政村。

②新增农村生活污水处理能力≥200（吨/日），正安县瑞溪镇尖峰村、格林镇源泉村等6个乡镇10个村农村生活污水治理项目、剑河县岑松镇六府村和南哨镇九朗村等13个行政村农村环境综合整治项目的农村生活污水处理能力≥1485（吨/日）。

（2）质量指标

①完工项目验收合格率100%，截至目前，按时序推进，未超过计划完工时间。正安县瑞溪镇尖峰村、格林镇源泉村等6个乡镇10个村农村生活污水治理项目，预计绩效目标完成时间为2025年6月中旬；剑河县岑松镇六府村和南哨镇九朗村等13个行政村农村环境综合整治项目，预计绩效目标完成时间为2025年12月中旬；印江县车家河湿地公园农村环境综合治理项目（一期），预计绩效目标完成时间为2026年1月中旬。

②经过整治的村庄，满足“三基本”要求的比例≥90%，项目按序推进，未超过计划完工时间。

（3）时效指标

①项目计划开工率100%，截至目前，已开工2个，项目开工率66.67%。

②项目计划完工率≥40%，项目按序推进，未超过计划完工时间。

2.效益指标完成情况

（1）生态效益

农村生活污水治理（管控）率（%）≥24.4%，目前全省达到55.8%。

- 可持续影响指标

新完工设施稳定运行比例≥100%，项目按序推进。

3.满意度指标完成情况

群众满意度≥90%，目前2024年农村环境整治资金项目实施过程中，未收到投诉，举报等反馈。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 针对绩效自评结果，拟通过以下措施，强化绩效自评结果的运用：一是拟公开自评结果，利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标，并将绩效自评结果在厅门户网站公开，接受社会监督，从而完善项目自评机制；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据；三是及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按既定要求完成，及时发挥财政资金效能。

- 四、其他需要说明的问题

- 无。

- 五、附表

- 附表:贵州省农村环境整治资金转移支付区域（项目）绩效自评表

附表

| 贵州省农村环境整治资金转移支付区域（项目）绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年农村环境整治资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 贵州省财政厅、贵州省生态环境厅 | 资金使用单位 |  | 各级生态环境部门 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%) |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 4392 |  | 1370.65 |  | 31.21% |
|  |  |  | 地方财政资金 | 1081.11 |  | 0 |  | 0% |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 收到农村环境整治资金后，围绕国家和省生态环境保护重大规划、计划和打好污染防治攻坚战核心任务，按照“资金跟着项目走，突出重点、改善民生”的原则，厅相关业务处（室）研究提出项目细化和资金分配建议，报厅党委研究审议并经省级人民政府同意后，按程序会商省财政厅下达资金预算。 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 按照预算法及其实施条例，第一批资金于2023年12月14日分解下达，第二批资金于2024年7月26日分解下达。 |  | 第一批在30天内分解下达；第二批未在30天内分解下达。针对预算下达不及时，进一步加强项目储备库建设，提升项目入库数量和质量，提高项目提级论证通过率，按照生态环境部要求，做好项目审核和入库工作，提高项目分配效率，及时分解下达预算资金。 |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 下达预算时同步下达绩效目标，并组织开展现场督察、重点绩效评价（监控） |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 落实生态环境领域财政事权和支出责任，压实地方责任，引导地方加大生态环境保护投入力度，明确申报中央生态环境资金项目配套比例和金额。 |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 推动不少于40个行政村完成农村环境整治，全省农村生活污水治理(管控)率达24.4%。 |  |  | 2024年支持完成环境整治的行政村数量40个行政村，新增农村生活污水处理能力≥1485(吨/日)。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持完成环境整治的行政村数量（个） | ≥40 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 新增农村生活污水处理能力（吨/日） | ≥200 | ≥1485 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收 合格率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 经过整治的村庄，满足“三基本”要求的比例 | ≥100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工率 | 100% | 66.67% |  |  |  |
|  |  |  | 完工率 | ≥40% | 按序推进 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村生活污水治理（管控）率（%） | 24.40% | 55.80% |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | ≥100% | 100% |  |  |  |
|  | 满意度指标 ） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |  |  |  |
| 说明：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |